**Экономика проекта**

**Анализ стоимости и сроков реализации проекта**

Список задач:

* Анализ требований и проектирование (4 недели).
* Разработка прототипа сайта (2 недели).
* Разработка базы данных (2 недели).
* Разработка бэкенда (6 недель)
* Разработка интерфейса (6 недель)
* Тестирование и отладка (4 недели).
* Внедрение и обучение персонала (2 недели).

Временные интервалы и общие сроки проекта:

Общий срок реализации проекта: 24 недели.

Распределение задач между исполнителями:

Дизайнер: Разработка прототипа сайта, создание пользовательского интерфейса.

Бэкендер: Разработка базы данных, разработка архитектуры и реализация решения.

Фронтендер: Реализация пользовательского интерфейса, тестирование и отладка.

Оплата труда разработчиков (24 недели):

Дизайнер: 500 рублей в час x 20 часов в неделю x 24 недели = 240,000 рублей

Бекендер: 600 рублей в час x 20 часов в неделю x 24 недели = 288,000 рублей

Фронтендер: 500 рублей в час x 20 часов в неделю x 24 недели = 240,000 рублей

Поддержка и обслуживание сайта (год): 100,000 рублей.

Общая стоимость проекта: 768,000 рублей.